Session 2 – phân tích

Phần 1: Đề xuất 2 giải pháp

Giải pháp 1: Mô hình lặp theo Sprint (Scrum) – tiếp nhận yêu cầu liên tục qua Product Backlog, phát triển và thử nghiệm sản phẩm được chia nhỏ theo các chu kỳ ngắn 1 – 4 tuần

Giải pháp 2: Mô hình tuần tự (WaterFall) – tiếp nhận và chốt toàn bộ yêu cầu từ đầu, thực hiện tuần tự qua các giai đoạn thiết kế, lập trình và kiểm thử mới bàn giao một lần

Phần 2: So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 | Giải pháp 2 |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (+) thích nghi cao vì yêu cầu cập nhật liên tục qua các chu kỳ Spritnt, dễ điều chỉnh tính năng theo thị trường | (-) Kém linh hoạt, thay đổi yêu cầu giữa chừng gây tốn kém và vỡ kế hoạch đã chốt từ đầu |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (+) Khách hàng thấy sản phẩm thường xuyên sau mỗi Sprint, giúp phát hiện và sửa lỗi sớm từ giai đoạn đầu | (-) Khách hàng chỉ thấy sản phẩm ở cuối dự án, yêu cầu sai lệch chỉ phát hiện khi đã hoàn thiện |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (-) Kém tối ưu với các hệ thống ổn định cao vì chia nhỏ liên tục tạo các chi phí vận hành không cần thiết | (+) Phù hợp hiệu quả tối đa khi yêu cầu rõ ràng, tối ưu hóa thời gian và nguồn lực theo kế hoạch có sẵn |

Phần 3: Lựa chọn & phản biện

Đội tính năng chọn giải pháp 1 vì sản phẩm biến đổi liên tục theo thị trường, cần đưa tính răng ra nhanh để thử nghiệm và thích nghi

Đội đối soát chọn giải pháp 2 vì yêu cầu xuất hóa đơn theo luật thuế ổn định, rõ ràng và đồi hỏi chính xác tuyệt đối, làm sai phạt nặng

Ứng phó và rủi ro khi luật thuế đổi gấp: đội đối soát phải tiếp nhận linh hoạt để cập nhật kịp thời, rủi ro là dễ phát sinh lỗi hoặc thiếu sót vì không đủ thời gian kiểm thử kỹ lưỡng

Phản biện đề xuất trưởng phòng: đề xuất áp dụng Scrum cả 2 là sai vì bỏ qua bản chất yêu cầu cốt lõi, đánh đồng tính chất biến động của thị trường với sự ổn định chặt chẽ của qui định pháp lý